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UMOWA  Nr ………<<nr nadaje UMWM>
 zawarta w dn. ……………... 2026 r. (zwana dalej „Umową”)

której stronami są: 

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 


działające przez pełnomocnika na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i Uchwały nr 1526/434/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu do dokonywania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego czynności związanych z realizacją zamówień publicznych w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu” oraz podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w ramach tych zamówień, którym jest 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr  216170, posiadającym NIP 948-20-40-243, REGON 670204531, zwany dalej „SWPZZPOZ”, reprezentowany przez:

               Dyrektor                                    Mirosław Ślifirczyk

i 

[bookmark: _Hlk3891944]……………………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą ……………………………………………………………. pod adresem …………………… ……………..…………………………………. zarejestrowaną w CEIDG, posiadający NIP: …………………………………… REGON: ………………………………….., zwany dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z zakresu przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2026r. z późniejszymi zmianami Dyrektora Zamawiającego - po ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.

§ 1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez _____________ w oparciu o Umowę nr ____________ z dnia ________ z Zamawiającym w ramach realizacji zadania o nazwie: 
[bookmark: _Hlk146965991]„Modernizacja węzła cieplnego budynku 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w ramach zadania:  Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu”
§ 2
Termin wykonania umowy
1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót w ramach umowy o roboty budowlane wskazanej w § 1 (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych dnia 15.10.2026 r.) z zastrzeżeniem ust. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określają: Załącznik do umowy i  § 5 Umowy.
1. Wskazany w § 1 Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w § 3 ust. 1, obejmuje również nadzór nad wykonaniem robót i usuwaniem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w ramach gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 3
Wynagrodzenie
1. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
[bookmark: _Hlk82515969]  ……………………………………….. zł bez VAT (słownie złotych: ………………………… ……………………………..), ……………………….….. zł z VAT (słownie: ……………… ………………….……).
1. Wypłata wynagrodzenia będzie płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą Umową.
1. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 
1. Termin płatności faktury doręczonej na adres Zamawiającego podany w § 3 ust. 5 pkt 1 ustala się na 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę. Płatność nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …………………….
1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz dodatkowo zobowiązany jest wypełnić element fakultatywny określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako status nabywcy oraz Podmiot3
	Faktura sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać:
1) w sekcji danych Nabywca:
a) Dane identyfikacyjne:
· NIP: 1132453940
· Imię i nazwisko lub nazwa: Województwo Mazowieckie
· Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
· Kod kraju: PL (POLSKA)

2)    w sekcji danych Status nabywcy:
· Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? – TAK
· Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? – NIE

      3)        w sekcji danych Podmiot trzeci (1):
b)    Dane identyfikacyjne:
· NIP: 5252087227
· Imię i nazwisko lub nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
c) Adres podmiotu trzeciego:
· Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
· Kod kraju: PL (POLSKA)
d) Rola: 
· Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca
4)        w sekcji danych Podmiot trzeci (2):
a) Dane identyfikacyjne:
· Identyfikator wewnętrzny: 1132453940 – 93365
· Imię i nazwisko lub nazwa: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
b) Rola: 
· Dokonujący płatności
5) Pozostałe dane na fakturze:
· Zgodnie z Umową nr ……….z dnia …….
1. [bookmark: _Hlk176162438]Zapłata należności zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 powyżej, w terminie do 30 od dnia przydzielenia w KSeF fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikacyjnego w tym systemie zgodnie z art. 106na ust. 3  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”).
1. W przypadku awarii KSeF potwierdzonej komunikatem Ministra Finansów w trybie art. 106ne ustawy o VAT, Wykonawca złoży Zamawiającemu elektroniczną fakturę VAT drogą e-mail na adres dnwi@mazovia.pl zaznaczając w tytule wiadomości: „faktura VAT – awaria KSeF”. W takim przypadku, płatność faktury VAT nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT. W celu przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w KSeF, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia awarii KSeF, do jej przesłania do KSeF.
1. Zmiana identyfikatora wewnętrznego określonego w ust. 5 pkt 4 lit. a tiret pierwsze powyżej, wymaga poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą e-mail na adres …………… i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
 Zamawiający zobowiązuje się:
1. dostarczyć Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy
z wykonawcą robót budowlanych;
1. dostarczyć komplet zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
1. zawiadomić o powierzeniu nadzoru wykonawcę robót budowlanych;
1. w przypadku zmiany wykonawcy robót budowlanych zawiadomić o tym Wykonawcę niniejszej umowy.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Nadzór, o którym mowa w § 1 obejmuje pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru należy:
0. kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie zgodności faktur wykonawcy robót budowlanych i dokumentów załączonych do rozliczenia robót z kosztorysem;
0. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień;
0. dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji, a także odbioru gwarancyjnego (przed upływem gwarancji i rękojmi), w tym: 
a) stwierdzenia gotowości do odbioru,
b) dokonania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz  
odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych oraz przekazania przedmiotu
odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]c) 	przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
d) 	udziału w przeglądzie gwarancyjnym przed upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie z wykonawcą robót budowalnych;
0. nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i poprawek stwierdzonych przy odbiorach oraz w ramach gwarancji i rękojmi;
0. zapewnienie ciągłości nadzoru przez osobę uprawnioną zaakceptowaną przez Zamawiającego na czas urlopu wypoczynkowego, choroby i innych okoliczności losowych;
0. udziału w naradach technicznych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
1. Wszelkie zmiany realizacji warunków umowy na wykonanie robót budowlanych Wykonawca uzgadniać będzie z Zamawiającym.
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji niniejszej Umowy, w każdym stadium jej realizacji.
1. Określa się minimalną częstotliwość obecności na budowie Wykonawcy potwierdzaną podpisem w książce obecności w biurze Kierownika Działu Głównego Inżyniera SWPZZPOZ w Radomiu, obejmująca też narady techniczne - co najmniej 2 razy w tygodniu i na każde żądanie Zamawiającego. 
1. Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego Inspektor przedstawia dowód zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia złożonych przez Wykonawcę robót budowlanych faktur sporządzonych na podstawie protokołów odbioru najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia u inspektora nadzoru faktury częściowej/ końcowej 

§ 6
Personel
1. Wykonawca oświadcza, że niniejszą Umowę wykonywać będą osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, tj.  inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w zakresie: robót instalacji w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - …………………………………………… z uprawnieniami o nr: ……………………   .
1. O każdorazowej zmianie wskazanego powyżej Inspektora nadzoru Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiana tego Inspektora wymaga zmiany umowy.

§ 7
Umowne prawo odstąpienia od Umowy/ Kary umowne
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w wypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania czynności i niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym jego podstawę.
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT o jakim mowa w § 3 ust. 1.
1. W przypadku niestawiennictwa na budowie z częstotliwością wskazaną w § 5 ust. 4 lub na naradzie technicznej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 300 zł za każdy przypadek niestawiennictwa. 
1. W przypadku niestawiennictwa celem sprawowania nadzoru nad wykonaniem robót i usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w ramach gwarancji i rękojmi – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 500 zł, za każdy przypadek niestawiennictwa. 
1. W przypadku drugiego kolejnego niestawiennictwa, Zamawiający uprawniony będzie, bez odrębnego wezwania, powierzyć wykonanie czynności nadzoru osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. W przypadku nieterminowego wywiązania się z zobowiązania z § 5 ust. 6 Zamawiający może  naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości równej odsetkom ustawowym w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia liczonym od kwoty sprawdzonych z opóźnieniem faktur. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
1. Kary umowne mogą być naliczane osobno i są sumowane. Wysokość kary umownej może być potrącona z należności wynikającej z faktury, o której mowa w § 3 ust. 3.
1. Łączna wysokość kary umownej nie może być wyższa niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT o jakim mowa w § 3 ust. 1.
1. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawcy, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, jeśli nadzór nad robotami był nienależyty.

§ 8
Reklama
1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 
 i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na terenie  
 budowy (w tym również na ogrodzeniu).
2. Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy Zamawiającego w informacjach dla mediów czy reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
3. Klauzule, o których mowa w ust. 1 i 2 będą umieszczone we wszystkich umowach
Wykonawcy z podwykonawcami i dostawcami. 

§ 9
Powiadomienia
1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na niżej wskazane adresy: 
Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom
Wykonawca: …………...
1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla doręczeń.  W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu,  korespondencję wysłaną na wyżej wymieniony adres uznaje się za skutecznie doręczoną.  Korespondencja pomiędzy Stronami następować będzie za pomocą listu poleconego lub doręczana  będzie osobiście za potwierdzeniem.
1. Do kontaktów w sprawach wykonywania niniejszej Umowy - niestanowiących oświadczeń wywołujących skutku zmiany umowy - strony upoważniają:
ze strony Zamawiającego: ………………… tel. ………. email ……….
ze strony Wykonawcy: …………………… tel. ……….. email ………

§ 10
Ochrona danych osobowych
1. [bookmark: _Hlk223351745]Administratorem danych osobowych Strony oraz osób reprezentujących Stronę jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, e-Doręczenia. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo na iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe:  
1) Strony będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO);
2) osób reprezentujących Strony umowy, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;
3) mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
4) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4.    W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2 przysługuje prawo:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych;
2) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
/LUB/ 
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Stronę oraz osób wskazanych przez Stronę jako osoby do kontaktu, jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,   ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,      e-Doręczenia. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo na iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe:  
1) osób reprezentujących Stronę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;
2) osób wskazanych przez Stronę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Stronę w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania;
3) mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
4) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 przysługuje prawo:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
2) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       Ponadto osobom wskazanym w ust. 3 pkt 2 przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
5. Strona jest zobowiązana do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3 pkt 1 i 2.
[bookmark: _Toc139464681]§ 11 
Poufność informacji i Normy ISO
1. Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia Zamawiającemu niezbędnych informacji podlegających ochronie i innych, jakich Zamawiający może w sposób uzasadniony wymagać, w celu sprawdzenia, czy Wykonawca należycie wykonuje Umowę. 
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów, materiałów, informacji, uzyskanymi w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 
1. Wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
1. Obowiązek określony w ust. 3 powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
1. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje  w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN–ISO 9001:2015-10 - System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,  PN-EN –SO 14001:2015-09 - System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 - System Społecznej Odpowiedzialności  w związku z tym, przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie dopuszczalna jest za zgodą Zamawiającego.
1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej Umowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach – 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy
1. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej za datę podpisania Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron. 
1. Integralną część umowy stanowi Załącznik „Opis przedmiotu zamówienia”.

	Wykonawca
	Województwo Mazowieckie

	………………………           
	………………………….             

	Imię i nazwisko 
funkcja
	Mirosław Ślifirczyk
Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu


[image: ]                                               www.mazovia.pl
	
               							Załącznik do Umowy nr ..…………
z dnia …………………. 


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A.	Przed rozpoczęciem robót budowlanych:
1.	Zapoznanie się z projektami i dokumentacją techniczną dotyczącą realizowanego obiektu oraz potwierdzenie ich kompletności.
2.	Sprawdzenie kosztorysu ofertowego złożonego przez wybranego Wykonawcę robót budowlanych, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i  przedmiarami. 
3.	Przekazanie wspólnie z Zamawiającym terenu budowy potwierdzonego protokołem przekazania terenu budowy. 

B.	Po rozpoczęciu robót budowlanych:
4. 	Zorganizowanie pracy i koordynowanie  działań w sposób zapewniający terminowość odbioru robót i prób technicznych. 
5.	Ścisłe współpracowanie z Zamawiającym, osobami pełniącymi nadzór autorski. 
6.	W razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
7.	Kontrolowanie prawidłowości zapisów dokonywanych w dzienniku budowy.
8.	Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją, 
a stanem faktycznym na terenie budowy.
9.	Kontrola dotrzymywania przez Wykonawcę robót budowlanych przyjętego Harmonogramu realizacji prac i wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, w przypadku stwierdzenia niezgodności  prac z Harmonogramem.
10.	Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór.
11.	Nadzorowanie budowy ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających  i ulegających zakryciu.
12.	Zatwierdzanie metod wykonania robót.
13.	Zatwierdzanie materiałów, wyrobów, urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych i podwykonawców robót budowlanych.
14.	Kontrola dokumentów jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty i inne dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych   i podwykonawców.
15.	Zgłaszanie Zamawiającemu terminu odbioru instalacji i urządzeń oraz organizacja szkolenia i instruktażu pracowników Zamawiającego  w zakresie obsługi instalacji  i urządzeń przez Wykonawcę robót budowlanych. Nadzorowanie wszelkich prób i rozruchów.
16.	Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy.
17.	Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie oraz okresowa kontrola ich przestrzegania zgodnie z zaleceniami BIOZ.
18.	W przypadku stwierdzenia, iż roboty budowlane prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodny z wymaganiami umowy obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest natychmiastowe wstrzymanie robót i pisemne powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
19.	Kontrola uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty, a także prawidłowości wykonania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych i podwykonawców w zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę.
20.	Opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez Wykonawcę robót budowlanych umowy o podwykonawstwo  
21.	Kontrola płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane. 
22.	Powiadamianie Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców  i Nadzór autorski o wszelkich wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych robót poprawkowych.
23.	Egzekwowanie terminowego usunięcia wad, oraz potwierdzanie usunięcia wad protokołem usunięcia wad.
24.	Informowanie Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionych przerwach w wykonywaniu robót, nienależytym wykonywaniu robót,  a w szczególności o wszelkich wydarzeniach uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
25.	Rozliczenie umowy o roboty budowlane na każdym jej etapie, także w przypadku jej rozwiązania.
26.	Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców i stron trzecich oraz informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
27.	Doradztwo w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych.
28.	Przygotowanie i dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.
29.	Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego, 
30.	Sporządzanie protokołów konieczności i przedkładanie ich Zamawiającemu do akceptacji.
31.	Opiniowanie wszelkich propozycji wykonania robót, zamiennych i dodatkowych,
32.	Weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe przygotowane przez wykonawców lub autora projektu.
33.	Nadzorowanie  robót dodatkowych związanych z inwestycją.
34.	Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego  należy przeprowadzanie odbiorów robót: 
   - zanikających lub ulegających zakryciu 
    - końcowego  
 Protokoły odbioru robót  muszą zostać sporządzone na obowiązujących Zamawiającego wzorach zgodnych z umowami na dofinansowanie inwestycji.
35.	Organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, odbiorów końcowych  oraz przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów,  inwentaryzacje powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów).
36.	Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót. Wystąpienie do Zamawiającego o powołanie komisji oraz  sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru.
37.	Sporządzanie na drukach Zamawiającego i zatwierdzanie protokołów wykonanych i odebranych robót odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Inspektor nadzoru inwestorskiego, sporządza wykaz usterek i określa terminy ich usunięcia.
38.	Odbiór od Wykonawcy robót budowlanych całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, oraz koniecznej do właściwej eksploatacji obiektu.
39.	Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) zobowiązany jest być obecny na placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu, co ma obowiązek potwierdzić podpisem na liście obecności znajdującej się u Kierownika Działu Głównego Inżyniera .
40.	Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach dotyczących postępu robót (Narady Koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy na roboty budowlane stron (Kierownik Budowy, przedstawiciel Zamawiającego, Nadzór Autorski  oraz inni zaproszeni).
C. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych:
1.	Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres gwarancji i rękojmi za wady w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowalnych, a także nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek.  
2.	Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym  i poświadczanie ich wykonania.
3.	Udział w odbiorze pogwarancyjnym  robót budowlanych po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 
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